**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 18.07.2019г. №37**

**с.Ольховка**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области от 03 декабря 2018 №48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области», Администрация Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 год за 2018 год.

2. Разместить на официальном сайте Администрации Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

И.о.Главы Ольховского сельсовета

Хомутовского района Клиндухова Р.Д.

Утвержден

постановлением Администрации

Ольховского сельсовета

Хомутовского района Курской области

от 18.07.2019 г. № 37

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**«Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 год » за 2018 год**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 годы утверждена решением Собрания депутатов Ольховского сельсовета Хомутовского района от 27.06.2015 г. № 49/211 Программа предусматривает решение задач, по обеспечению подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества, производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области. На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было выделено 104700 руб., исполнение составило 104700 руб. По данной программе проводились 3 мероприятия: - ремонт водопровода по населённым пунктам с. Надейка, д.Красная Поляна, с. Ольховка;

- выявление и постановка на кадастровый учёт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры. Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты. В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Ольховского сельсовета Хомутовского района Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 годы признана со средним уровнем эффективности. Основная цель программы - Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области

Основные задачи программы:

обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества, производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области

1.**Основные результаты, достигнутые в отчетном году.**

В рамках реализации муниципальной программы «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 год»

достигнуты следующие результаты:

- ремонт водопровода в с. Надейка, д. Красная Поляна, с. Ольховка;

-выявление и постановка на кадастровый учёт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры

**2.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

В результате ремонта водопроводных сетей обеспечено водой 608 жителей.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

На мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 год были выделены средства из районного и местного бюджетов, внебюджетный источник.

На ремонт водопровода в населенных пунктах 104,7 т.р. их них средства районного бюджета 104,7 т.р.

выявление и постановка на кадастровый учёт бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры 52,7 т.р., из них средства местного бюджета – 52,7 т.р..

4. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 год признана со средним уровнем эффективности.