## АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА

ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.03. 2022  № 7-па

с. Ольховка

О проведении месячника по благоустройству, обеспечению чистоты и

санитарного порядка в населенных пунктах Ольховского  сельсовета  Хомутовского района в 2022 году

В целях благоустройства и обеспечения чистоты и санитарного порядка населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования «Ольховский  сельсовет», во исполнении постановления Администрации Хомутовского района от 23.03.2022  № 157-па, Администрация Ольховского сельсовета  Хомутовского района Курской области постановляет:

1. Провести с 01 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года на территории Ольховского  сельсовета месячник по благоустройству, обеспечению чистоты и санитарного порядка в населенных пунктах Ольховского  сельсовета Хомутовского района.

2. Создать  комиссию  по координации выполнения мероприятий  весеннего месячника по повышению уровня   благоустройства и чистоты  в населенных пунктах Ольховского  сельсовета  Хомутовского района в 2022 году и утвердить её состав (Приложение 1)

3.Утвердить мероприятия по подготовке и  проведению весеннего месячника по  уборке и благоустройству , наведению образцовой чистоты и санитарного порядка на территории  Ольховского сельсовета Хомутовского района(Приложение 2)

4. Руководителям  организаций и учреждений Ольховского сельсовета Хомутовского района принять меры по благоустройству территорий, занимаемых и закрепленных за  организациями, предприятиями и  индивидуальными предпринимателями, а также приведению в порядок административных зданий.

5. Физическим лицам содержание придомовой территории привести в соответствии с правилами  благоустройства, озеленения, чистоты и  порядка на территории населенных пунктов.

6. Установить единые санитарные дни на территории Ольховского  сельсовета –  1, 8,15,22,29  апреля  2022 года.

7. Применять к физическим и должностным лицам  за нарушение правил благоустройства территорий  населенных пунктов, а также несоблюдение правил по обеспечению чистоты и порядка в населенных пунктах меры административного воздействия.

8. Контроль  за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Ольховского  сельсовета

Хомутовского района                                                               А.М.Белоусов

Приложение №1

Утверждено

постановлением Администрации

Ольховского  сельсовета

от 28.03.2022 г  № 7-па

Состав  комиссии по координации выполнения мероприятий месячника по повышению уровня благоустройства и чистоты на территории  Ольховского сельсовета Хомутовского района

1. Белоусов Александр Михайлович  –  глава Ольховского сельсовета Хомутовского района (председатель штаба);

2. Клиндухова Раиса Дмитриевна –  зам. Главы Ольховского сельсовета Хомутовского района;

3. Цегельникова Елена Михайловна  –  директор МКУК «Ольховский центральный сельский Дом культуры»;

4. Будников        Сергей Алексеевич  –  заведующий Ольховским филиалом МКУК  «Межпоселенческая  библиотека Хомутовского района»  (по согласованию);

5. Козлов Дмитрий Дмитриевич  –   старший участковый уполномоченный полиции, капитан полиции (по согласовании);

6. Будникова Екатерина Федоровна   –  депутат Собрания депутатов Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области (по согласованию);

7. Войнова Алла Леонидовна – депутат Собрания депутатов Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области (по согласованию).

8. Юдина Анна Павловна –  депутат Собрания депутатов Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области (по согласованию).

Приложение №2

Утверждено

постановлением Администрации

Ольховского  сельсовета

от 28.03.2022   № 7-па

Мероприятия по подготовке и проведению месячника по  благоустройству, обеспечению чистоты  и санитарного порядка на территории  Ольховского сельсовета

с 1 апреля  по 29 апреля 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Провести сходы граждан, собрания трудовых коллективов по вопросу проведения месячника чистоты и порядка в населенных пунктах Ольховского сельсовета | 1 апреля – 16 апреля | А.М.Белоусов |
| 2. | Провести рейды по выявлению нарушений санитарного состояния на закрепленных территориях организаций, учреждений, жилых домов, принять к нарушителям санитарного порядка меры административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных нарушениях | 1 апреля – 29 апреля | Члены комиссии |
| 3. | Продолжить регулярное проведение санитарного дня недели по уборке закрепленной территории организаций, учреждений, жилых домов. | весь период | Руководители организаций, учреждений, жители сельсовета |
| Благоустройство |  |  |  |
| 1. | Благоустроить фасады зданий, сооружений общественного пользования, прилегающие территории, организаций, учреждений, жилых домов. | до 29 апреля | Руководители организаций, учреждений, жители сельсовета |
| Ремонтно- строительные работы |  |  |  |
| 1. | Провести ремонт памятников | до 17 апреля | культработники |
| 2 | Привести в порядок территории кладбищ и ограждений вокруг них в соответствии с действующими санитарными нормами. | апрель | А.М.Белоусов, старшие населенных пунктов |

Приложение №3

Утвержден

постановлением Администрации

Ольховского  сельсовета

Хомутовского района

от 28.03.2022 г.  № 7-па

Территории, закрепленные за организациями, учреждениями

| № п/п | Территория | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территории перед зданиями Администрации (с. Ольховка и с.Н.Туранка) | Администрация |
| 2 | Территории вокруг школ, территории на Братских могилах | МКОУ "Ольховская средняя общеобразовательная школа" |
| 3 | Территории около объектов социально – культурной сферы: | МКУК «Ольховский ЦСДК»- с. Ольховка; Большеалешнянский филиал д.Верхняя Туранка; Надейский филиал с.Надейка; Нижнечупахинский филиал с. Нижнее Чупахино. |
| 4 | Территории около объектов здравоохранения | Ольховский ФАП, Краснополянский ФАП , Надейский ФАП, Большеалешнянский ФАП |
| 5 | Благоустройство территорий около библиотек | с. Ольховка, с. Надейка, д.Большая Алешня, с.Нижнее Чупахино |
| 6 | Благоустройство территории около Ольховского почтового отделения | Ольховское отделение связи, Надейское отделение связи |
| 7 | Провести работу по благоустройству территорий индивидуальным предпринимателя | ИП Рябыкин А.А., ИП Черепнин Р.И., ИП Кулакова Е.М.( ООО "Рыльск" с.Ольховка, с.Надейка), ИП Кузьминов В.В. (АЗС №1 с.Ольховка) |
| 8 | Главам личного подворья навести надлежащий порядок вокруг своих домов и прилегающей территории | март- апрель |
| 9 | Территория около Храма «Иоанна Предтечи» | Батюшка, прихожане |