**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **от  19.10.2016               № 83** |  |

 **Об утверждении плана реализации Генерального плана муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2017-2018 годы**

          На основании решения Собрания депутатов Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области от 28.11.2014 года №40/184 "Об утверждении Генерального плана муниципального  образования  «Ольховский сельсовет» Хомутовского района  Курской области, руководствуясь статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Устава муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области **Администрация Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

     1.Утвердить план реализации Генерального плана муниципального образования «Ольховский сельсовет»  Хомутовского района Курской области с финансово-экономическим обоснованием на 2017-2018 г.г. ([приложение](file:///E%3A%5C%D0%93%D0%B5%D0%BD.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2C1.doc#sub_1000)).

    2.Заместителю Главы Администрации Ольховского сельсовета Хомутовского района  (Клиндухова Р.Д.)  разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ольховского сельсовета Хомутовского района  в сети «Интернет».

   3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ольховского сельсовета

Хомутовского района                                                                  Н.И.Черепнина

Приложение

 к постановлению Администрации

                                                                                Ольховского сельсовета Хомутовского района

                                                                       от 19.10.2016 года №83

**План
реализации Генерального плана**

**муниципального образования «Ольховский сельсовет»**

**Хомутовского района Курской области**

**I.                  Общие положения**

1.1. Генеральный план муниципального образования «Ольховский сельсовет»  Хомутовского района Курской области утвержден решением Собрания депутатов Ольховского сельсовета  Хомутовского района  28.11.2014 года №40/184.

1.2. План реализации Генерального муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области (далее - План реализации) подготовлен в соответствии со ст. 26  Градостроительного кодекса Российской Федерации и предусматривает перечень мероприятий по реализации Генерального плана до 2018 г.

1.3. Этапы реализации Плана и их сроки определяются Администрацией Ольховского сельсовета Хомутовского района Курской области  исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в сельсовете, финансовых возможностей местного бюджета, приоритетных национальных проектов, сроков и этапов реализации соответствующих краевых и местных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения. План реализации является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

План реализации Генерального плана муниципального образования «Ольховский сельсовет»  Хомутовского района Курской области не устанавливает расходные обязательства  Администрации Ольховского сельсовета, а определяет перечень,  приоритетность, последовательность и укрупненную стоимость реализации мероприятий по размещению и строительству в течение трех лет объектов капитального строительства и инженерно-технической инфраструктуры местного значения. Объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, определяются в программных документах социально-экономического развития сельского поселения. Указанный перечень составлен с учетом предложений учтенных в составе мероприятий Генерального плана муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области.

1.4. План реализации определяет:

- сроки выполнения работ по подготовке  правил землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

**II. Перечень мероприятий по реализации Генерального плана
с финансово-экономическим обоснованием на 2017-2018 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Наименование работы** | **Срок****реализации** | **Местный бюджет (тыс. руб)** | **Муниц. заказчик ответствен за выполнение мероприятий** |
| 1.
 | Улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения. | 3 квартал2017 г. |   |   |
| 1.
 | Ремонт здания МКУК «Ольховский ЦСДК», газификация здания | 4 квартал2017 г. |   |   |
|   | Замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования. | 1-2 квартал2017 г. |   |   |
|   | Разработка и утверждение муниципальной программы «Благоустройство  территории муниципального образования «Ольховский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2017-2018 годы» | 1 квартал2017г. |   | Администрация Ольховского сельсовета |
|   | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в населенных пунктах сельсовета (22 км) |  1 квартал2018 г. |   |   |

Начальник финансово-экономического

отдела Администрации Ольховского сельсовета                         Л.Н.Брынцева